ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Никопол, 20 май 2015 г.

На 20 май 2015 г. в с. Санадиново, община Никопол се проведе информационен  ден , организиран в рамките на изпълнението на  проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)“ . Проектът е финансиран по ОП“ Околна среда 2007-2013 г. „, Приоритетна ос 2: „Подобряване и развитие на инфраструктурата  за третиране на отпадъци“ . Целта на организираното събитие бе общините партньори по проекта  да представят   пред обществеността напредъка  при  изграждането на първото в региона депо за твърди битови отпадъци- една съвременна екологична инфраструктура , финансирана с европейски средства. Проектът за изграждане на депото е на обща стойност 43 170 924,24 лв. От тази сума за сметка на Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз - 34 639 599,30 лв., а държавата финансира проекта с 6 112 870,46 лв. Собствения принос на общините от регион Левски (Никопол) е за 2 418 545,48 лв.

В събитието взеха участие кметовете и зам.- кметовете на  общините партньори по проекта- Левски, Павликени, Никопол и Белене, председателите  на Общинските съвети в Никопол и Белене, както и представители на  фирмите изпълнители по проекта , граждани и журналисти.

Подробна презентация за извършеното на строителната площадка представи, инж. Магдалена Русаринова-ръководител на проекта.

В  с. Санадиново,  кметът на Община Никопол,  Емил Бебенов обясни пред жителите и гостите на селото какви са ползите от изграждане на подобно съоръжение на територията на общината. Той допълни, че за времето от стартирането на строителните работи в процес на изграждане са всички подобекти на площадката: изграден е изцяло нов електропровод от 3200 м.; изградени са на 80% външните за площадката ВиК връзки; сключен е договор с изпълнителя и започва реконструкцията и рехабилитацията  на пътя между селата Санадиново и Петокладенци, предстои изграждането на петоварната станция в Павликени.При точно спазване на времевия график , проектът следва да приключи  в края на март 2016 г.

Местните хора също така проявиха сериозен интерес към бъдещото съоръжение, благодарение на което се очаква да бъдат създадени и нови работни места.  За по-добрата информираност на гостите и жителите на Санадиново  бе организирано посещение до строителната площадка и  представяне на място на извършеното  .

Анелия Димитрова –  Директор на дирекция и член на ЕИУП